Microservices System Development Roadmap

Hexagonal Architecture Implementation Plan across Course, Learning, & Grading Services

Project Implementation Overview This document details the end-to-end 20-step execution plan for building a modern learning platform. The system leverages Hexagonal Architecture (Ports and Adapters) across three backend microservices (Course, Learning, and Grading), an asynchronous event-driven messaging system, and a Vue 3 single-page application frontend.

1. Architecture Overview & Tech Stack

The roadmap strictly enforces domain-driven isolation using Ports & Adapters:

Course Service: Manages course catalogs, module structures, and metadata. Uses REST inbound and PostgreSQL outbound.

Learning Service: Core domain for user enrollments, study sessions, flashcards, spaced-repetition logic, and assignment submissions.

Grading Service: Rule-engine microservice consuming submission events to auto-grade quizzes and process rubrics for written assignments.

Event Broker: Asynchronous broker (e.g., RabbitMQ / Kafka / Redis Streams) for decoupling submission ingestion from grading execution.

Frontend SPA: Vue 3 + Vite SPA providing responsive interfaces for learning, quiz execution, assignment submission, and real-time polling.

2. 20-Step Execution Roadmap

| Bước | Mô tả Công việc | Chi tiết Kỹ thuật & Phạm vi triển khai |
| --- | --- | --- |
| Step 1 | Setup repo, docker-compose (Postgres), domain model Course Service | Khởi tạo repository, cấu hình docker-compose cho PostgreSQL DB, và định nghĩa domain model ban đầu cho Course Service. |
| Step 2 | Course Service: port (inbound REST, outbound repository) + adapter Postgres | Áp dụng kiến trúc Hexagonal: định nghĩa Inbound Port (REST) và Outbound Port (Repository), triển khai Postgres Adapter. |
| Step 3 | Course Service: API CRUD, unit test domain, dockerize | Viết các API CRUD đầy đủ, thực hiện Unit Test cho Domain logic, đóng gói Docker container cho Course Service. |
| Step 4 | Learning Service: domain model (enrollment, study session, submission) | Thiết kế Domain Model cho Learning Service bao gồm các Entity/Aggregate: Enrollment, Study Session, và Submission. |
| Step 5 | Learning Service: đăng ký học — inbound REST adapter + outbound adapter gọi Course Service | Phát triển tính năng Đăng ký học với Inbound REST Adapter và Outbound Client Adapter để giao tiếp với Course Service. |
| Step 6 | Learning Service: logic quiz/flashcard + spaced-repetition ở lõi | Cài đặt thuật toán lặp lại ngắt quãng (Spaced-repetition), xử lý logic Quiz và Flashcard trực tiếp tại Domain Core. |
| Step 7 | Learning Service: 2 inbound adapter nhận bài nộp tự luận (form, upload) cùng gọi 1 use case | Tạo 2 Inbound Adapters (Web Form & File Upload) độc lập cùng chuyển tiếp request vào 1 Use Case xử lý bài nộp tự luận. |
| Step 8 | Learning Service: outbound adapter publish event + dựng message broker, test publish/consume | Dựng Message Broker (RabbitMQ/Kafka), viết Outbound Adapter để publish event bài nộp và viết test kiểm thử Publish/Consume. |
| Step 9 | Grading Service: domain rule-engine chấm quiz + rubric cơ bản chấm tự luận | Xây dựng Domain Rule-Engine phục vụ việc chấm điểm trắc nghiệm tự động và áp dụng Rubric cơ bản cho bài nộp tự luận. |
| Step 10 | Grading Service: inbound consumer + application service + outbound DB adapter | Xây dựng Inbound Consumer nhận Event bài nộp, Application Service điều phối và Outbound DB Adapter lưu kết quả chấm. |
| Step 11 | Ghép 3 backend service + broker + DB, smoke test end-to-end, vài unit test domain core | Tích hợp toàn bộ 3 Backend Services + Broker + Databases; tiến hành Smoke Test E2E và bổ sung Unit Test cho Domain Core. |
| Step 12 | Vue: setup project (Vite + Router), gọi thử API Course Service — trang danh sách khóa học | Setup dự án Vue 3 với Vite & Vue Router. Xây dựng trang danh sách khóa học kết nối thử nghiệm API Course Service. |
| Step 13 | Vue: trang đăng ký học + xem bài học (gọi Learning Service) | Phát triển giao diện Đăng ký học và Xem nội dung bài học thông qua REST API của Learning Service. |
| Step 14 | Vue: trang làm quiz — nộp câu trả lời, hiện điểm ngay (đồng bộ) | Tạo màn hình làm bài Quiz, xử lý gửi câu trả lời đồng bộ và hiển thị điểm số tức thì cho người học. |
| Step 15 | Vue: trang nộp bài tự luận (form + upload file) gọi Learning Service | Xây dựng giao diện nộp bài tự luận tích hợp cả nhập liệu Text Form và đính kèm Upload File tới Learning Service. |
| Step 16 | Vue: trang xem kết quả chấm tự luận — poll API Grading Service, hiện 'đang chấm' / 'đã có điểm' | Xây dựng màn hình theo dõi kết quả tự luận: cơ chế Polling tới Grading Service để cập nhật trạng thái 'Đang chấm' / 'Đã có điểm'. |
| Step 17 | Kết nối CORS giữa Vue và 3 service, xử lý lỗi/loading state, UI cơ bản (CSS/Tailwind) cho toàn bộ trang | Cấu hình CORS giữa Frontend & 3 Microservices, hoàn thiện Loading/Error handling và chuẩn hóa giao diện UI với Tailwind CSS. |
| Step 18 | Test thủ công toàn luồng (đăng ký → học → nộp bài → chấm → xem điểm), sửa bug | Thực hiện kiểm thử thủ công End-to-End toàn bộ quy trình người dùng, phát hiện và khắc phục các lỗi phát sinh. |
| Step 19 | README + sơ đồ kiến trúc (service boundary, hexagonal, frontend↔backend), giải thích luồng | Viết tài liệu README, vẽ sơ đồ kiến trúc chi tiết (Boundary, Hexagonal Architecture, Frontend-Backend interaction) và giải thích luồng dữ liệu. |
| Step 20 | Deploy (docker-compose full stack, hoặc Vercel cho frontend + Render cho backend) hoặc quay video demo | Triển khai sản phẩm (Full-stack bằng Docker-compose hoặc Vercel + Render) hoặc thực hiện Video Demo hoàn chỉnh dự án. |

3. Phân chia Giai đoạn (Phases Detailed Breakdown)

Giai đoạn 1: Hạ tầng & Course Service (Bước 1 - 3)

Thiết lập môi trường phát triển chung, cấu hình Docker Compose cho cơ sở dữ liệu PostgreSQL.

Thiết kế kiến trúc Lục giác (Hexagonal Architecture) cho Course Service: tách biệt Domain Core, Inbound Ports (REST Controllers) và Outbound Ports (Postgres Repository).

Hoàn thiện API CRUD, viết Unit Tests kiểm thử nghiệp vụ Domain và container hóa dịch vụ.

Giai đoạn 2: Learning Service Core & Event Driven (Bước 4 - 8)

Xây dựng Domain Model cốt lõi cho Learning Service: Enrollment, Study Session, Flashcards, và Spaced-Repetition.

Triển khai tính năng nộp bài tự luận hỗ trợ 2 Inbound Adapters (Form và Upload) đồng thời định tuyến vào 1 Use Case thống nhất.

Dựng Message Broker và viết Outbound Adapter để Publish Event bài nộp cho Grading Service.

Giai đoạn 3: Grading Service & Tích hợp Hệ thống (Bước 9 - 11)

Xây dựng Rule-Engine chấm điểm bài trắc nghiệm tự động và Rubric chấm tự luận.

Xây dựng Event Consumer để lắng nghe sự kiện bài nộp từ broker và cập nhật điểm số.

Tích hợp toàn bộ 3 microservices với Broker & DB, thực hiện Smoke Test End-to-End.

Giai đoạn 4: Frontend Vue 3 SPA (Bước 12 - 17)

Khởi tạo SPA với Vue 3 + Vite + Router.

Phát triển các màn hình: Danh sách khóa học, Đăng ký học, Xử lý bài học, Chấm bài Quiz đồng bộ.

Phát triển màn hình nộp bài tự luận & Polling trạng thái chấm bài từ Grading Service.

Cấu hình CORS, xử lý trạng thái Loading/Error và hoàn thiện giao diện UI với Tailwind CSS.

Giai đoạn 5: Kiểm thử, Tài liệu & Deployment (Bước 18 - 20)

Thực hiện End-to-End manual testing toàn bộ luồng nghiệp vụ.

Viết tài liệu README, hoàn thiện sơ đồ kiến trúc hệ thống và luồng dữ liệu.

Triển khai hệ thống lên hạ tầng Cloud hoặc đóng gói container hoàn chỉnh.